Phase 1: Khởi tạo Project và Thử nghiệm UDP Socket thuần (Core Networking)

Mục tiêu: Đảm bảo Server và Client giao tiếp được với nhau qua mạng UDP trước khi vẽ vời giao diện phức tạp.

- Thiết kế cấu trúc gói tin (Data Packet Format):

  - Quy định định dạng chuỗi hoặc mảng byte gửi qua lại. Giai đoạn đầu có thể dùng chuỗi JSON hoặc định dạng phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: MOVE,Player1,X,Y).

- Lập trình Server (Console/Background thread):

  - Mở một DatagramSocket tại một Port cố định (ví dụ: 9876).

  - Viết vòng lặp nhận gói tin (receive) từ bất kỳ Client nào gửi tới.

  - Lưu trữ danh sách các Client đang kết nối (gồm InetAddress và Port).

- Lập trình Client cơ bản:

  - Tạo một Client socket gửi gói tin JOIN lên Server để Server ghi nhận.

  - Lập trình gửi một thông điệp đi và nhận phản hồi từ Server.

Phase 2: Dựng Giao diện (UI) 2D cơ bản & Vòng lặp Game (Game Loop)

Mục tiêu: Hiển thị màn hình game, di chuyển nhân vật cục bộ và thiết lập nhịp đập cho game (Game Tick).

- Lựa chọn công nghệ UI Java:

  - JavaFX: Rất khuyến khích vì hỗ trợ vẽ 2D (Canvas), hoạt ảnh (AnimationTimer) mượt mà và giao diện hiện đại hơn Swing.

- Xây dựng khung nhìn (Game Canvas):

  - Vẽ một lưới bản đồ (Grid Map) dạng ma trận (ví dụ: 13x11 ô) gồm: Tường cứng (không phá được), Tường mềm (gạch phá được), và khoảng trống.

  - Vẽ nhân vật đại diện cho Player.

- Bắt sự kiện bàn phím (Input Handling):

  - Lắng nghe phím mũi tên/WASD để thay đổi tọa độ nhân vật trên màn hình của chính client đó trước (hoặc gửi thẳng lên server xử lý).

Phase 3: Tích hợp Client-Server & Đồng bộ Vị trí qua UDP

Mục tiêu: Biến game thành đa người chơi thời gian thực, áp dụng mô hình Authoritative Server cơ bản.

- Luồng xử lý di chuyển:

  - Client: Khi người chơi bấm phím mũi tên → Gửi gói tin UDP chứa hành động di chuyển (MOVE, UP/DOWN/LEFT/RIGHT) lên Server.

  - Server: Nhận lệnh → Cập nhật tọa độ mới của player đó trong ma trận game (kiểm tra va chạm với tường).

  - Server (Broadcast): Định kỳ (ví dụ: 60 lần/giây - 60 FPS) Server gửi gói tin chứa tọa độ của tất cả người chơi về cho toàn bộ Client.

  - Client (Render): Nhận gói tin trạng thái từ Server → Vẽ lại vị trí của tất cả các nhân vật lên màn hình.

Phase 4: Thêm Logic Đặt Bom & Vùng Nổ (Core Gameplay của Bomb It)

Mục tiêu: Hoàn thiện cơ chế cốt lõi của game đặt bom.

- Gửi lệnh đặt bom:

  - Client bấm phím Space → Gửi gói tin PLACE_BOMB lên Server kèm ID người chơi và tọa độ ô hiện tại.

- Server xử lý bom:

  - Server ghi nhận quả bom, bắt đầu đếm ngược (ví dụ: 3 giây).

  - Sau 3 giây, Server tính toán vùng ảnh hưởng của lửa (lên, xuống, trái, phải theo tầm bắn của bom).

  - Server kiểm tra va chạm: Ô nào là gạch mềm thì biến thành ô trống; Player nào đứng trúng vùng lửa thì bị trừ máu / loại khỏi trận đấu.

- Đồng bộ hiệu ứng nổ:

  - Server gửi gói tin EXPLOSION kèm danh sách các ô bị nổ xuống cho các Client để hiển thị hiệu ứng lửa và cập nhật lại bản đồ.

Phase 5: Hoàn thiện, Xử lý ngoại lệ và Đóng gói (Polish & Packaging)

Mục tiêu: Chuẩn bị sẵn sàng cho việc chấm đồ án.

- Xử lý ngắt kết nối (Disconnect Handling):

  - Nếu Server không nhận được gói tin heartbeat hoặc client thoát đột ngột → Server xóa client đó khỏi danh sách và báo cho các client còn lại.

- Màn hình chờ & Kết thúc game (Lobby & Game Over):

  - Thêm giao diện nhập IP Server trước khi vào game.

  - Thêm màn hình thông báo "You Win / You Lose" khi chỉ còn 1 người sống sót.

- Build thành phẩm:

  - Đóng gói thành file .jar hoặc dùng công cụ Build (Maven/Gradle) để dễ dàng chạy thử nghiệm giữa các máy tính khác nhau trong mạng LAN phòng thực hành.

Phân công việc làm:

- Thành viên 1: Chuyên trách Mạng & Server Backend (The Network & Core Lead)

Nhiệm vụ chính: Xây dựng phần cứng logic trên server và luồng giao tiếp UDP.

Công việc cụ thể:

- Lập trình DatagramSocket phía Server để nhận/gửi gói tin từ các Client.

- Quản lý danh sách kết nối của 3 người chơi (lưu trữ IP, Port, ID).

- Xây dựng Game Loop (vòng lặp game chạy định kỳ, ví dụ 30 ticks/giây) trên Server.

- Lập trình thuật toán xử lý va chạm trên Server (kiểm tra tường, kiểm tra vùng nổ của bom).

- Thành viên 2: Chuyên trách Giao diện & Client Controller (The UI & Input Lead)

Nhiệm vụ chính: Lập trình màn hình game phía Client, xử lý hiển thị và tương tác người dùng.

Công việc cụ thể:

- Xây dựng giao diện ứng dụng Java (JavaFX hoặc Swing).

- Thiết kế màn hình Game Canvas để vẽ bản đồ lưới (grid map), nhân vật, bom và hiệu ứng lửa.

- Lập trình bắt sự kiện bàn phím (WASD / Phím mũi tên để di chuyển, phím Space để đặt bom) → đóng gói thành lệnh gửi lên Server.

- Xây dựng màn hình đăng nhập / nhập IP Server để kết nối trước khi vào trận.

- Thành viên 3: Chuyên trách Đồng bộ trạng thái & Logic Gameplay (The State Sync & Integration Lead)

Nhiệm vụ chính: Cầu nối giữa Client và Server, xử lý gói tin đồng bộ và các tính năng phụ (Thắng/Thua, Âm thanh/Đồ họa phụ).

Công việc cụ thể:

- Thiết kế cấu trúc gói tin (Packet schema) rõ ràng để Thành viên 1 và 2 cùng dùng chung (ví dụ quy định cách phân tách dữ liệu chuỗi/byte).

- Lập trình luồng nhận gói tin cập nhật trạng thái từ Server về ở phía Client → cập nhật lại tọa độ nhân vật và trạng thái bom trên màn hình.

- Xử lý logic kết thúc game (kiểm tra điều kiện người sống sót cuối cùng) và thông báo kết quả.

- Hỗ trợ test mạng (test LAN giữa các máy tính khác nhau) và viết báo cáo đồ án.